OBECNÍ ÚŘAD HRDLOŘEZY

Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 21. 01. 2015

na sále obecního úřadu od 18:00 hodin.

Přítomni:      Bezděková, Hejl,  Prášek, Hladík, Kroupa, Ing. Hanus, Kuchař,

Foerster,

Omluveni:  	  Ulmannová,

Neomluveni:

Jednáno a schvalováno bylo :

Zpráva o činnostech a plnění úkolů, které byli provedeny od minulého veřejného zasedání:

- Podaná žádost na poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy s projektem   ,, Výstavba bezbariérového chodníku, nástupního a výstupního prostoru autobusové zastávky v obci Hrdlořezy´´

- Projekt – parkoviště včetně příjezdové komunikace, přístřešek pro umístění kontejnerů u domu služeb obce Hrdlořezy. Zde je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci a vypsáno stavební řízení s cílem vydání stavebního povolení.

- Projekt – Hrdlořezy, dům služeb – zlepšení tepelně – technických parametrů obvodových konstrukcí, byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem pozemní stavitelství Liberec. Předpokládaný termín zahájení 3 / 2015 a předpokládané ukončení a předání díla 6 / 2015.

- Vstup obce do svazku měst a obcí ČR

- Plnění plánu oprav komunikací a nemovitostí v obci

- Příprava projektu dětských hřišť – modernizace herních prvků ( sport.areál a vol. čas. Důl)

- Organizace vánočních akcí pro občany obce

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o činnostech a plnění úkolů.

Výsledek hlasování – pro  8, proti 0, zdržel se hlasování  0

Schváleny investiční záměry vybudování parkoviště u domu služeb, chodník

a autobusovou zastávku u silnice III /0386, zateplení domu služeb, doplnění VO, zastřešené

stání pro kontejnery tříděný odpad, odvodnění komunikace v zástavbě za humny (Stodolní ) a

pokračovat v opravách místních komunikací a nemovitostí obce. Schválené investiční záměry

budou zapracovány do rozpočtu obce na rok 2015.

Výsledek hlasování – pro 8 ,  proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schválen rozpočtový výhled obce na rok 2015 - 2017

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schválena účast obce v dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj ( MMR) – DT2

v programu Podpora a rozvoj venkova s projektem ,, Modernizace dětských hřišť v obci

Hrdlořezy´´

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schváleno uzavření smlouvy s f.Innova na zpracování a odevzdání žádosti na dotaci  MMR

pro projekt  ,, Modernizace dětských hřišť v obci Hrdlořezy´´.

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schválono povolení Rally Bohemia 2015 ,,Shakedown“ na místní komunikaci Před. Důl až

Zadní Důl a Horní části obce u kontejnerů. V termínu 11.7.2015 od 7:30–14:00hod

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schválena služba pro občany pojízdnou prodejnou potravin Tonda a dotaci na služby,

pojízdná prodejna zajíždí do naší obce 3x v týdnu ( uterý, čtvrtek a sobota ) v čase 9 – 10hod.

na místa u Fišerů a za Kapličkou. Schválena dotace na služby  je ve výši 400Kč / měsíc

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schválena změnu člena školské rady za zřizovatele, odvolaná paní  P. Folprechtovou a

jmenovaná členem školní rady za zřizovatele (obec) sl. E. Bezděkovou

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0

Schválena vnitřní normu o cestovních náhradách směrnice č.1 / 2015

Výsledek hlasování – pro 8 , proti  0  , zdržel se hlasování 0