OBECNÍ ÚŘAD HRDLOŘEZY

Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 06. 05. 2020 na sále obecního úřadu od 18:00 hodin.

Přítomni:    Dlouhá, Hejl, Prášek, Hladík, Kroupa, Lukešová, Ulmannová,

Kuchař,

Omluveni:   Krbová,

Přítomnost občanů: zasedání se nezúčastnili žádní občané

Jednáno a schvalováno bylo :

Zastupitelstvo obce vyslechlo zprávu o činnostech a plnění úkolů, které byli provedeny od

minulého veřejného zasedání:

- projekt odkanalizování obce – příprava projektu, předání staveniště (2. 4. 2020) a zahájení stavby na dvou úsecích sinice III. třídy do kopce od roztrženky a lokalita za humny (stodolní). Vyjednání parkování pro občany Stodolní a příprava uzavření komunikace III. třídy do kopce (od 25.5.2020)

- zajištění financování projektu odkanalizování, na základě schválení usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.2.2020 bylo schváleno uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou Mladá Boleslav ve výši 17 600 000,-Kč a schválení jistiny úvěru pozemkem st.p. 586 (budova MŠ a OÚ). Po dlouhých jednáních k došlo k podpisu obou dokumentů a tím je celý projekt ze strany obce finančně zajištěn. Splátky úvěru ve výši 89 000,-Kč/měsíčně (celkově roční splátka činí 1 060 000,-Kč) začnou v lednu roku 2023 a úvěr se bude splácet do roku 2039. Úroková sazba úvěru je ve výši 1,95%

- po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR z důvodu šíření epidemie Covid-19, obec prováděla info občanům o opatření související s epidemií a jejich omezení, dobrovolnice paní Dlouhá R. a paní Prášková I. začaly šít a dodávat roušky občanům naší obce a dalším potřebným. Obec zajistila dezinfekci a jejich distribuci do domácností, tato nabídka pro občany stále platí zveřejněno na stránkách obce možnost dolití, do fasování nádobky s dezinfekcí. Náklady ve výši 30 tis hradila obec

- Provedení rozpočtového opatření č. 4/2020

- Mateřská škola – provedena výměna koberců ve dvou místnostech, do pískoviště nový písek a navezení nové hlíny a zatravnění

- Dokončení výměny svítidel VO v lokalitě na Dole – část obce nazývaná Důl má nová svítidla

- Podepsán dodatek smlouvy č. 1 s VAK MB o spolupráci při projektu odkanalizování obcí v povodí Jizery. Kontrolní dny stavby jsou každý sudý týden

- Dokončena rekonstrukce suterénu budovy OÚ a MŠ

- Vydán Hrdlořezský čtvrtletník č. 1 / 2020 – plný důležitých informací pro občany naší obce

- Podána žádost o dotaci s programu Participace Středočeský kraj, s realizací projektu Rekonstrukce bezpečnostních sítí a mantinelů na multifunkční ploše v Hrdlořezích

- Provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

- Spolupráce s právničkou obce na přípravě smluv o nájmu a o výpůjčce

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o činnostech a plnění úkolů.

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu finančního výboru za 1. čtvrtletí 2020, tak jak byla

předložena předsedou finančního výboru p. Kroupou

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu kontrolního výboru za 1. čtvrtletí roku 2020, tak jak

byla předložena předsedou kontrolního výboru p. Hladíkem

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5 / 2020

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo nově zpracovaný výpočet investice a pokračování ve schválené spolupráci

s PKV BUILD FVE od 1. 9. 2020 z důvodu výpadku finančních příjmů.

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo částečné prominutí nájemného za umístění kontejneru na textil za období

3 měsíců od 12. 3. 2020 do 12. 6. 2020 a nájemné za nebytové prostory v majetku obce (sportovní areál,

dům služeb) za období 3 měsíců (březen, duben, květen) z důvodu opatření při výskytu pandemie

SARS-CoV-2.

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru s dárcem  TREX

Stavební a.s., v podobě opravy podlahy v klubovně pro spolky a zázemí pro Mateřskou školu obce

v suterénu budovy Obecního úřadu v celkové výši 50 000,-Kč ( viz příloha )

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo opravu podlahy místnosti občerstvení a chodby v budově č. p. 223

Za cenu 650Kč za m2 f. TREX Stavební oprava bude provedena epoxidovou stěrku vč. přípravy

podkladu, cena bude účtována podle skutečně provedených prací a výměr.

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci vybavení obslužné místnosti (baru) v budově OÚ za cenu

23 000,-Kč truhlářstvím Kučera.

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení 10ks zavlažovacích kruhů a 10ks zavlažovacích vaků o objemu

75l na údržbu zeleně za celkovou cenu 10 735,-Kč

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0

Zastupitelstvo obce schválilo účast obce v dotační výzvě OPŽP na podporu domácích kompostérů.

Provedení Ankety pro zájemce o bezplatné přidělení zahradního kompostéru mezi občany naší obce.

Výsledek hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0